|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | |
| Data: 27/02/2012 | | |
| Hora: 21:00 horas | | |
| Local: Sala do 5º período no terceiro andar do prédio 2- PUC Minas - Barreiro - noite | | |
| **Participantes** | | |
| **Nome** | **Papel** | |
| Mara de Carvalho Silva – 7º período | Gerente | |
| Fabrício Braz – 7º período | Gerente | |
| Genilton Martins – 7º período | Gerente | |
| Karine Leles – 5º período | Desenvolvedor(a) | |
| Israel Almeida – 5º período | Desenvolvedor | |
| Thalles – 5º período | Desenvolvedor | |
| Wagner – 5º período | Desenvolvedor | |
|  |  | |
| **E-mail de cada participante** | | |
| maracarvalhosilva@gmail.com | | |
| Fabrício\_braz@yahoo.com.br | | |
| Genilton.martins@almg.com.br | | |
| Karine.leles@hotmail.com | | |
| Israelalmeida91@hotmail.com | | |
| [thallesnc@live.com](mailto:thallesnc@live.com) ou thalaodc@hotmail.com | | |
| wagnergeniplo@gmail.com | | |
| **Pauta** | | |
| Na reunião os participantes se apresentaram e foi possível trocar ideias sobre o conhecimento e a vivência de tecnologia de cada integrante, o que auxiliou na identificação dos perfis. Os desenvolvedores falaram sobre o projeto disponibilizado pela professora Maria Augusta, aonde tem como tema o desenvolvimento de um software para controle de infraestrutura da PUC Minas Barreiro chamado de Sistema de Gerenciamento de Infra Estrutura que deverá ser um aplicativo para Web. Falou-se sobre o modelo MVC que será o modelo utilizado para desenvolvimento do software. A professora Maria Augusta explicou o uso do DropBox pela equipe do 6º período, o qual precisará de artefatos para a gerência de configuração, os quais serão disponibilizados por nós, com o objetivo de criar um repositório em uma pasta compartilhada com definições de restrições de acesso. | | |
| **Notas e Decisões** | | |
| Foi decidido que Talles e Karine desenvolverão toda parte de interface com o usuário.  Wagner vai desenvolver a modelagem do banco (lógica e física)  Talles fará a construção dos diagramas. | | |
| **Pendências** | | |
| Descrição da Pendência | Data para solução | Responsável |
| O banco de dados utilizado será definido no desenvolvimento do escopo, assim como a linguagem de programação que será utilizada. | 09/03/2012 | Gerentes |
| Como a aplicação é Web, a definição do browser também será feita durante o escopo do projeto. | 09/03/2012 | Gerentes |